ЗВІТ

про результати виконання

Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки

у 2014 році

Дата та номер нормативно-правового акта, яким  затверджено програму:

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390.

Виконавець програми:

Міністерство інфраструктури України.

Строк виконання програми: 2010-2019 роки

І. Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування (передбачено програмою з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. грн. | Річний обсяг фінансування (передбачено з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. грн. (на звітний рік) | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Касові видатки тис. грн. | Код та назва бюджетних програм, у рамках яких фактично здійснювалося фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті | 2.1. Утворення та забезпечення функціонування структурного підрозділу з питань залізничного транспорту у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту | Мінінфраструктури, Мінфін | державний бюджет | 32 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | 2.3. Формування вертикально інтегрованої системи господарського управління залізничним транспортом | Мінінфраструктури, Мінфін | Інші (власні кошти Укрзалізниці) | 14 100,0 | 2 674,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. Створення умов для залучення інвестицій | 3.2. Запровадження державної підтримки пасажирських перевезень та ліквідація їх фінансування за рахунок доходів від інших видів діяльності залізниць | Мінінфраструктури, Мінфін | державний бюджет | 1 165 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | 3.3. Компенсація збитків від перевезень пільгових категорій пасажирів і перевезень за регульованими державою тарифами, застосування яких унеможливлює отримання прибутку | -//- | місцевий бюджет | 1 174 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на внутрішньому і зовнішньому ринку транспортних послуг | 4.1. Формування системи маркетингу залізничних послуг | Мінінфраструктури | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | 4.2. Утворення логістичного центру та розвиток мережі логістичних комплексів | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6.Підвищення рівня прозорості фінансово-господарської діяльності у сфері залізничного транспорту | 6.1 Запровадження ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів за видами господарської діяльності | Мінінфраструктури, Мінфін | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 1 500,0 | 2 193,4 | 1 225,6 | 0,0 | - |
|  | 6.2 Удосконалення системи оцінки господарської діяльності у сфері залізничного транспорту | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | 6.3. Формування інформаційної системи контролю за рухом коштів на поточних рахунках | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 6 000,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | 6.4. Удосконалення номенклатури витрат господарської діяльності у сфері залізничного транспорту | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7. Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів і вантажів | 7.2. Удосконалення системи екологічної безпеки | Мінінфраструктури | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 3 200,0 | 1 280,0 | 6 341,5 | 0,0 | - |
| 8. Підвищення рівня соціального захисту працівників залізничного транспорту | 8.3. Збільшення обсягів фінансування заходів щодо охорони і поліпшення умов праці та профілактики професійних захворювань | Мінінфраструктури | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 2 700,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | 8.6. Забезпечення збереження і розвитку кадрового потенціалу галузі, зокрема шляхом перепідготовки та працевлаштування працівників у разі здійснення структурних перетворень | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. Автоматизація управлінських та виробничих процесів | 9.1. Розроблення та впровадження: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.1. Автоматизованої системи корпоративного управління у сфері залізничного транспорту | Мінінфраструктури | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 150 000,0 | 24 502,0 | 150,0 | 0,0 | - |
|  | 9.1.2. Єдиної автоматизованої системи управління фінансами та ресурсами | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 0,0 | 745,0 | 518,0 | 0,0 | - |
|  | 9.1.4. Автоматизованої системи планування та здійснення перевезень вантажів | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 6 000,0 | 6 640,0 | 900,0 | 0,0 | - |
|  | 9.2. Удосконалення процесу управління перевезеннями із застосуванням новітніх інформаційних технологій | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 45 000,0 | 48 760,0 | 980,0 | 0,0 | - |
| 10. Інтеграція залізничного транспорту до Європейської та світової транспортної системи | 10.1. Розроблення та впровадження системи управління якістю | Мінінфраструктури | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 800,0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
|  | 10.2. Удосконалення роботи технічних, прикордонних і припортових залізничних станцій | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 40 000,0 | 3 340,0 | 275,0 | 0,0 | - |
|  | 10.3. приведення стандартів залізничного транспорту у відповідність з вимогами ЄС | -//- | інші (власні кошти Укрзалізниці) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Разом за завданнями |  |  | Усього | 2 656 100,0 | 101 784,4 | 10 390,1 | 0,0 | - |
|  |  |  | Державний бюджет, у тому числі: | 1 197 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | загальний фонд | 1 197 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | місцевий бюджет | 1 174 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | інші | 284 200,0 | 101 784,4 | 10 390,1 | 0,0 | - |

ІІ. Виконання (основних) завдань та заходів програми:

| Найменування завдання | Найменування показника виконання завдання | План за програмою | Очікувані результати | Фактично досягнуто |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Удосконалення законодавства у сфері залізничного транспорту | Кількість актів | 5 | Створення законодавчої бази для реформування галузі | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті | Кількість заходів | 1 | Формування вертикально інтегрованої системи господарського управління залізничним транспортом | 0 |
| 4. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на внутрішньому і зовнішньому ринку транспортних послуг | Кількість комплексів | 25 | Утворення логістичного центру та розвиток мережі логістичних комплексів | 0 |
| 6. Підвищення прозорості фінансово-господарської діяльності у сфері залізничного транспорту | Кількість систем Кількість систем | 1 1 | Запровадження ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів за видами господарської діяльності Удосконалення системи оцінки господарської діяльності у сфері залізничного транспорту | 0 0 |
| 10. Інтеграція вітчизняного залізничного транспорту до європейської та світової транспортної системи | Кількість станцій | 2 | Удосконалення роботи технічних, прикордонних і припортових залізничних станцій | 0 |

III. Пропозиції щодо подальшого виконання програми.

Внесення змін до Програми у частині уточнення строків, обсягів, джерел фінансування та інших показників виконання Програми відповідно до реальних можливостей державного бюджету та з урахуванням результативності її виконання у минулі роки, після утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».